浙江奥臣智能科技有限公司

年产60万米电缆桥架项目

竣工环境保护验收意见

2025年10月14日，建设单位浙江奥臣智能科技有限公司（原浙江浩翔节能科技有限公司），根据《浙江浩翔节能科技有限公司年产60万米电缆桥架项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和批复意见等要求对浙江奥臣智能科技有限公司（原浙江浩翔节能科技有限公司）年产60万米电缆桥架项目（以下简称本项目）进行验收，提出意见如下：

- 建设项目基本情况：

浙江奥臣智能科技有限公司原名浙江浩翔节能科技有限公司，成立于2024年06月05日，注册地位于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路138号四号厂房1楼，是一家以从事金属结构制造为主的企业。企业于2025年7月完成工商名称变更，变更为浙江奥臣智能科技有限公司。

环评审批情况：

企业租赁浙江泰邦软管有限公司1000平方米闲置厂房进行生产，拟投资1000万元，购置数控液压板料折弯机、焊接机、静电喷塑流水线等设备，计划形成年产60万米电缆桥架的生产能力。

为严格履行环境影响评价制度，企业于2024年9月，委托浙江仕远环境科技有限公司编制完成了《浙江浩翔节能科技有限公司年产60万米电缆桥架项目环境影响报告表》，并于2024年9月24日通过了湖州市生态环境局德清分局的审查，审查文号为：湖德环建[2024]148号。企业已完成固定污染源排污登记，登记编号为：91330521MADMFA5011001W。

验收情况：

本项目于2024年10月4日开工建设进行设备安装，于2024年10月28日竣工，于2024年10月29日-10月31日进行设备调试，调试后进入试生产阶段。本项目实际总投资1000万元，其中环保投资47万元，约占项目总投资的4.7%。企业于2024年12月着手开展本项目的自主竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表文本和批复意见，对项目和环境保护设施建设情况进行了验收自查，然后根据自查结果于2024年12月编制完成验收监测方案，并委托湖州天亿环境检测有限公司于2024年12月16日-2024年12月17日进行了现场验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告表。

本次针对企业在产的年产60万米电缆桥架项目及其配套工程、环保工程进行竣工环境保护“三同时”验收。

# 二、工程变动情况

# 经现场踏勘并对照环评文件：

# ①建设地点与环评审批一致；总平面布置与环评审批部分不一致，变化如下：

# 环评审批生产车间东北侧设置有焊机区，东南侧设置有机加工区，西侧设置有静电喷塑流水线，北侧设置有镀锌板原料堆放区，西南侧设置有成品堆放区、液化石油气瓶组站、化学品原料仓库、一般固废暂存场所和危废仓库；办公区设置于生产车间外，出租方6号楼3楼。

# 实际1生产车间东北侧设置有焊机区，东南侧设置有机加工区，西侧设置有静电喷塑流水线，北侧设置有镀锌板原料堆放区，西北侧设置有液化石油气瓶组站，西南侧设置有成品堆放区、化学品原料堆放区等。一般固废暂存场所设置于生产车间外西南侧单独的划分区域内；危废仓库设置于生产车间外北侧单独房间内；办公区设置于生产车间外，出租方6号楼1楼。总建筑面积与环评审批一致。上述变化未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的情况。

# ②产品品种、生产工艺与环评审批一致；本项目实际喷塑粉尘通过负压收集后，通过一套旋风回收+布袋除尘装置（TA001）处理，其余设备情况与环评审批一致；本项目实际原辅材料与环评对照，主要原辅材料的消耗在环评审批范围内。以上并未导致第6条中所列情形。

# ③废气：

# 环评审批（1）喷塑粉尘：通过负压收集后，通过一套旋风回收+滤芯除尘装置（TA001）处理后，尾气通过1根15m高的排气筒（DA001）排放；（2）固化、液化石油气燃烧废气：拟在烘道进出口上方设置吸风集气罩，废气收集后通过一套水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA002）处理，尾气通过一根15m高的排气筒（DA002）排放；

# 实际（1）喷塑粉尘、固化、液化石油气燃烧废气：喷塑粉尘通过负压收集后，通过一套旋风回收+布袋除尘装置（TA001）处理；（2）固化、液化石油气燃烧废气拟在烘道进出口上方设置吸风集气罩，废气收集后通过一套水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA002）处理，以上废气经处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放。

# 废水污染防治变化未发生变化。

# 以上变化并未导致第6条中所列情形。

# 注：喷塑粉尘和固化、液化石油气燃烧废气分别由两根排气筒收集后合并排放。

# 项目性质、规模与环境影响报告表及批复文件保持一致，基本无变动。

# 对照生态环境部 环办环评函〔2020〕688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知相关内容，企业不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水：本项目营运过程产生的废水主要是生活污水和喷淋废水。

# （1）生活污水：经化粪池预处理后纳管至浙江德清泓晟水务科技有限公司集中处理，达标排放。

# （2）喷淋废水：喷淋水循环使用，定期补充水量，当循环到一定程度后，水中的含盐量升高，需定期更换，更换后的喷淋废水作为危废处置。

# （二）本项目营运过程产生的废气主要是焊接烟尘、金属粉尘、喷塑粉尘和固化、液化石油气燃烧废气。

- （1）焊接烟尘：产生量较小，以无组织形式排放。

- （2）金属粉尘：基本在设备附近自然沉降，加强车间封闭，以无组织形式排放。

- （3）喷塑粉尘、固化、液化石油气燃烧废气：喷塑粉尘通过负压收集后，通过一套旋风回收+布袋除尘装置（TA001）处理；固化、液化石油气燃烧废气拟在烘道进出口上方设置吸风集气罩，废气收集后通过一套水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA002）处理，以上废气经处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放。

- （三）噪声：本项目主要噪声为各种生产设备运行产生的噪声。

- 本项目实行一班制，厂区噪声源主要为生产设备、及辅助设施运行噪声，噪声强度75-85dB（A），通过选用噪声低、振动小的设备；对风机等高噪声设备加设减振垫；合理布置设备位置；车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；加强生产现场管理和设备养护，减少或降低人为噪声。

- （四）固废：本项目营运过程产生的固体废物包括生活垃圾、一般固废和危险废物。

本项目一般固废暂存场所设置于生产车间外西南侧单独的划分区域内，存放废边角料、废焊丝、焊渣、收集的金属粉尘和废包装材料，面积约为10m2，暂存点为水泥地面，能做到防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等相关要求，各类一般废物定置分类存放；危废仓库设置于生产车间外北侧单独房间内，存放废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、喷淋废水、废过滤棉、废活性炭，面积约为10m2，定期交由资质单位安全处置。危废库具备防腐防渗、防雨淋等措施，可以有效防止二次污染，规范建立了危废台账。

生活垃圾集中收集后由当地环卫部门清运；废边角料、废焊丝、焊渣、收集的金属粉尘和废包装材料集中收集后暂存于一般固废暂存场所，由物资回收公司回收利用；废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、喷淋废水、废过滤棉、废活性炭集中收集后暂存于危废仓库内，委托安吉纳海环境有限公司处理。

- 土壤及地下水污染防治措施

- 本项目地下水和土壤污染防治措施已按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，全方位进行控制。厂区内采取分区防渗措施，项目重点污染防治区主要为生产车间、危废仓库等。

- 环境风险防范措施：

- A、泄漏事故风险防范措施

- 1）为了保证各物料仓储和使用安全，本项目各物料的存储条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理。

- 2）总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑厂内职工和厂外敏感目标的安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。

- 3）在生产装置、仓储区等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。

- 4）车间、仓储区布置需通风良好，保证易燃易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。

- B、液化石油气风险防范措施

- 液化石油气是易燃易爆物品，使用不当，管理不善，都将给单位的生命财产造成极大危害，主要风险防范措施如下：

- （一）安全管理及责任制

- a.企业应配备液化石油气安全管理从业人员。企业负责人、从业人员要定期参加安全教育培训，掌握燃气的危害性及防爆措施。

- b.企业必须从取得燃气经营许可的合法企业购买液化石油气，与之签订安全供气协议并索要购气凭证，购气凭证应当准确记载钢瓶注册登记代码，明确双方职责。

- （二）钢瓶使用注意事项

- a.钢瓶使用环境最高温度不得超过45℃，不得用火烧烤、浇热水等办法加热钢瓶，也不能在阳光下曝晒钢瓶。

- b.禁止在地下、半地下空间内使用液化石油气，禁止在二楼（含二楼）以上房屋使用50kg钢瓶的液化石油气。

- c.液化石油气的瓶库内不得堆放易燃、易爆物品，严禁在同一房间内同时使用液化石油气和其他明火。

- d.用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度报警装置，配备干粉灭火器等消防器材。

- e.定期更换减压器、胶管、密封圈（必须是有资质厂家生产的产品）。

- f.根据属地管理要求，未设置独立建筑用于贮存液化石油气钢瓶的企业，生产车间内液化石油气最大贮存量不得超过3瓶。

- （三）用气器具使用注意事项

- a.用气时，要有人看守，防止水质物溢出，浇灭火焰，造成液化石油气泄漏事故。

- b.发现用气器具、钢瓶及连接部位出现液化石油气泄漏（有异味）时，要立即关闭钢瓶角阀、打开门窗通风散气；维持室内所有电气开关现状，此时不要开关灯、开关电器打电话，应到室外使用收集等通讯工具与外界联系、报警。

- c.不要私自修理用气器具，严禁私自放气，须立即与专业维修单位或销售网点专业人员联系处理。

- d.发生火灾，应立即用浸湿的毛巾把钢瓶角阀关上，并将钢瓶转移至室外空旷处，拨打119报警。已购买保险的用户，须同时通知保险公司，并与销售网点联系。

- C、火灾爆炸事故风险防范措施

- 1）控制与消除火源

- 工作时严禁吸烟、携带火种等进入易燃易爆区；使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；化学品物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。

- 2）加强管理、严格纪律，遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；坚持巡回检查，发现问题及时处理；加强培训、教育和考核工作。

- D、物料贮存风险防范措施

- 1）原料存放点阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。库内照明应采用防爆照明灯，存放点周围不得堆放任何可燃材料。

- 2）原材料区有专人管理，要有消防器材，要有醒目的防火标志。在原材料区张贴防火标示，并配有进出台账管理。

- 3）危废仓库从严建设，进一步根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》进行完善。同时建立健全固体废弃物管理制度和管理程式，固体废弃物应按照性质分类收集并有专人管理，进行监督登记并设置相应的应急救援器材和物资、每年进行预案演练，完善风险防控系统。

- 4）对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度。企业定期对员工进行安全培训教育，从控制过程减少了风险事故的产生。

- E、环保设施风险防范措施

- 根据《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143 号），新、改、扩建重点环保设施应纳入建设项目管理，充分考虑安全风险，确保风险可控后方可实施。本项目涉及的重点环保设施为二级活性炭吸附装置等。应按照以下相关规定落实安全生产工作：

- 1）设计阶段。企业应当委托有相应资质（建设部门核发的综合、行业专项等设计资质）的设计单位对建设项目（含环保设施）进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并案审查意见进行修改完善。

- 2）建设和验收阶段。建设单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。

- 3）严格落实企业主体责任。企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和连锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、温度、有效运行。

# 四、环境保护设施调试监测结果

# 湖州天亿环境检测有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（报告编号：天亿检测（2025）检065号。监测期间，验收本项目时生产工况正常，符合竣工验收工况负荷要求。

（一）环保设施处理效率

（1）废水处理设施

本项目无生产废水产生，不涉及废水处理设施处理效率问题。

（2）废气处理设施

污染物去除效率根据废气处理设施进出口检测数据计算，得到项目配备废气处理设施对工业烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）的去除效率，具体见下表。

表1  废气处理效果一览表

| 废气处理设施 | 污染物 | 进口 | 出口 | 去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均速率（kg/h） | 平均速率（kg/h） |  |
| 旋风回收+布袋除尘装置（TA001） | 颗粒物（2024.12.16） | 0.222 | 1.21×10-2 | 94.55% |
|  | 颗粒物（2024.12.17） | 0.177 | 1.12×10-2 | 93.67% |
| 水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附（TA002） | 非甲烷总烃 （2024.12.16） | 1.42×10-2 | 6.34×10-3 | 55.35% |
|  | 非甲烷总烃（2024.12.17） | 1.40×10-2 | 6.29×10-3 | 55.07% |

监测结果显示：本项目喷塑粉尘中颗粒物有组织排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值；固化、液化石油气燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度有组织排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的加热炉二级标准排放限值、《湖州市工业炉窑大气污染深度治理实施方案》（湖治气办〔2021〕20号）中的“暂未制订行业排放标准的，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”中的较严格限值。非甲烷总烃、臭气浓度有组织排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值。说明本项目采取的废气处理设施合理。

（3）厂界噪声治理设施

监测结果显示：本项目厂界四周昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，说明本项目采取的噪声防治措施合理。

（4）固体废物治理设施

本项目固废均委托外单位进行处置，自身不配备固体废物处理设施。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门清运；废边角料、废焊丝、焊渣、收集的金属粉尘和废包装材料集中收集后暂存于一般固废暂存场所，由物资回收公司回收利用；废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、喷淋废水、废过滤棉、废活性炭集中收集后暂存于危废仓库内，委托安吉纳海环境有限公司处理。

（二）污染物排放情况

（1）废水污染物排放评价

项目验收监测期间，由检测结果可知，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准要求，即pH限值为6-9，化学需氧量浓度限值≤500mg/L，氨氮浓度限值≤35mg/L。

（2）废气污染物排放评价

项目验收监测期间，由检测结果可知，本项目喷塑粉尘中颗粒物有组织排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值；固化、液化石油气燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度有组织排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的加热炉二级标准排放限值、《湖州市工业炉窑大气污染深度治理实施方案》（湖治气办〔2021〕20号）中的“暂未制订行业排放标准的，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”中的较严格限值。非甲烷总烃、臭气浓度有组织排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值。

项目验收监测期间，由检测结果可知，本项目厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃、臭气浓度有组织和无组织排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表6企业边界大气污染物浓度限值。

厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值。

（3）噪声污染物排放评价

项目验收监测期间，由检测结果可知，本项目厂界四周昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（4）污染物排放总量

①废水

根据原环评文件，本项目废水中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N。本项目生活污水经化粪池预处理后纳管至浙江德清泓晟水务科技有限公司集中处理，其排放量为144t/a；固化工序产生的固化、液化石油气燃烧废气通过喷淋塔进行冷却，该过程会产生喷淋废水。喷淋水循环使用，当循环到一定程度后，水中的含盐量升高，需定期更换，根据企业提供，溶液每年更换6次，则产生量约1.2t/a。更换后的喷淋废水作为危废处置。浙江德清泓晟水务科技有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，其中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准，则排入自然水体的主要污染物CODCr为0.006t/a、NH3-N为0.0003t/a。

②废气

根据原环评文件，本项目废气中纳入总量控制的指标为工业烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、SO2和NOx。

本项目喷塑工序满负荷年工作时间为2400h。喷塑粉尘通过负压收集后，通过一套旋风回收+布袋除尘装置（TA001）处理，颗粒物排放量=排放速率×年工作时间=1/2×（1.21×10-2+1.12×10-2）×2400×10-3=0.028t/a。

本项目固化工序满负荷年工作时间为2400h。固化、液化石油气燃烧废气拟在烘道进出口上方设置吸风集气罩，废气收集后通过一套水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA002）处理，颗粒物排放量=排放速率×年工作时间=1/2×（8.40×10-3+7.92×10-3）×2400×10-3=0.020t/a，非甲烷总烃排放量=排放速率×年工作时间=1/2×（6.34×10-3+6.29×10-3）×2400×10-3=0.015t/a。

注：氮氧化物、二氧化硫未检出，不参与总量统计。

根据项目的生产情况和验收监测结果，核算实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、NH3-N、工业烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、SO2和NOx排放总量，具体见下表。

表2  本项目实际污染物排放总量控制指标核算表

| 类别 | 总量控制指标名称 | 审批排放量 （t/a） | 实际排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 144 | 144 |
|  | CODCr | 0.006 | 0.006 |
|  | NH3-N | 0.0003 | 0.0003 |
| 废气 | 工业烟粉尘 | 0.749 | 0.3111 |
|  | 挥发性有机物（VOCs） | 0.034 | 0.0292 |
|  | SO2 | 0.011 | /3 |
|  | NOx | 0.095 | /4 |
| 注：1、工业烟粉尘验收核算有组织0.048t/a，环评中工业烟粉尘无组织0.263t/a，故工业烟粉尘实际排放量=0.048+0.263=0.311t/a； - 挥发性有机物（VOCs）验收核算有组织0.015t/a，环评中挥发性有机物（VOCs）无组织0.014t/a。故挥发性有机物（VOCs）实际排放量=0.015+0.014=0.029t/a； - NOx、SO2未检出，不参与总量统计。 |  |  |  |

根据上表可知，本项目实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、NH3-N、工业烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、SO2和NOx均在环评审批的总量控制指标范围内

# 五、工程建设对环境的影响

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《浙江奥臣智能科技有限公司（原浙江浩翔节能科技有限公司）年产60万米电缆桥架项目竣工环境保护验收监测报告表》等资料及环境保护设施现场检查情况，浙江奥臣智能科技有限公司（原浙江浩翔节能科技有限公司）年产60万米电缆桥架项目环保手续齐全，污染防治措施基本按照环评及批复要求落实；经验收监测，废气、废水、噪声数据均能达标，固体废物能得到妥善处置，因此该项目符合申请建设项目竣工环境保护自主验收条件项目，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中所列验收不合格的情形，符合竣工环境保护验收条件，验收结论为合格。

# 六、后续要求

（一）完善生产设施和环保设施标识标牌，完善企业环保管理制度，完善各类台账建设。

（二）进一步加强对废气处理设施的日常管理和维护，确保长期稳定达标排放。

（三）建议企业加强日常环保管理和环境风险防范与应急事件处置能力，并开展演练。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

浙江奥臣智能科技有限公司

（原浙江浩翔节能科技有限公司）

2025年10月14日