浙江未智环绿环保科技有限公司

年产1万平方米新材料板材项目

竣工环境保护验收意见

2026年5月28日，建设单位浙江未智环绿环保科技有限公司，根据《浙江未智环绿环保科技有限公司年产1万平方米新材料板材项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响登记表和批复意见等要求对浙江未智环绿环保科技有限公司年产1万平方米新材料板材项目（以下简称本项目）进行验收，提出意见如下：

- 一、建设项目基本情况：

浙江未智环绿环保科技有限公司成立于2018年10月30日，注册地位于浙江省湖州市安吉县递铺街道半岛中路198号2幢2层69号，法定代表人为赵畅，主要从事新材料板材的销售。通过充分的市场调研，企业租赁安吉县递铺街道乐平路（浙北汽配产业园5号地块）智能制造产业园西区4号部分厂房，利用1.4亩土地约953.49平方米，新增热压产线设备并配套环保设备等，项目完成后预计新增年产1万平方米新材料板材的生产能力。为严格履行环境影响评价制度，企业于2025年12月，委托浙江仕远环境科技有限公司编制完成了《浙江未智环绿环保科技有限公司年产1万平方米新材料板材项目环境影响登记表》，并于2025年12月5日通过了湖州市生态环境局安吉分局的备案，备案号为33052320250109。企业已完成固定污染源排污许可登记，登记编号为91330681MA2BG2L15M001W。

本项目于2025年12月8日开工建设进行设备安装，2025年12月31日竣工，竣工后于2026年1月-2026年5月进入试运行。本项目实际总投资300万元，其中环保投资10万元，约占项目总投资的3.3％。

企业于2026年5月组织验收工作事宜，企业委托中昱（浙江）环境监测股份有限公司于2026年5月8日-2026年5月9日对本项目进行了环境保护设施验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，于2026年5月编制了本项目竣工环境保护验收监测报告表。

# 本次针对企业在产的年产1万平方米新材料板材及其配套工程、环保工程进行竣工环境保护“三同时”验收。

# 二、工程变动情况

# 经现场踏勘并对照环评文件，主要变动情况如下：

| 项目 | 变动清单要求 | 变化情况 |  | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 建设项目开发、使用功能未发生变化。 |  | 否 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 企业生产、处置或储存能力未发生变化。 |  | 否 |
|  | 3、生产、处置或储存，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 企业不涉及废水第一类污染物排放。 |  | 否 |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 企业生产、处置或储存能力未发生变化。 |  | 否 |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 建设地点与环评审批一致；总平面布置与环评审批部分不一致，主要变化如下。总建筑面积与环评审批一致。上述变化未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的情况。 |  | 否 |
|  |  | 环评审批：车间主要分为混料、修边、表面处理（铣面）、热压、冷压、覆膜等生产区域，以及原材料仓库、板材仓库、一般固废仓库、危废仓库等储存区域。 | 实际：车间主要分为混料、修边、表面处理（铣面）、热压、冷压等生产区域，以及原材料仓库、成品仓库、一般固废暂存区、危废仓库等储存区域。 |  |
| 生产工艺 | - 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目新增产品品种或生产工艺。主要原辅材料未发生变化。 |  | 否 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化。 |  | 否 |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 企业废水污染防治未发生变化。挥发废气防治措施由二级活性炭吸附装置变为过滤棉吸附+二级活性炭吸附装置，属于污染防治措施强化。 |  | 否 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 企业不涉及废水直接排放口。 |  | 否 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》判断，企业属于登记管理，不涉及废气主要排放口。 |  | 否 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 项目噪声污染防治措施未变化，大气及废水污染防治合理，对土壤或地下水基本无影响。 |  | 否 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 固体废物自行处置方式未发生变化。 |  | 否 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 生活污水采取化粪池措施后通过市政污水管网排放至安吉净源污水处理有限公司城北污水处理厂。冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不排放，需添加损耗。环境风险防范能力无变化。 |  | 否 |

# 综上所述，对照生态环境部 环办环评函〔2020〕688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知相关内容，企业不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

- （一）废水：本项目试生产期间产生的废水主要是生活污水和冷却水。

- 生活污水：生活污水采取化粪池措施后通过市政污水管网排放至安吉净源污水处理有限公司城北污水处理厂。

- 冷却水：冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不排放，需添加损耗。

- （二）废气：本项目试生产期间产生的废气主要是挥发废气。

- 挥发废气通过集气罩+软帘收集，通过一套二级活性炭吸附装置处理，尾气由一根15m高的排气筒DA001排放。

- （三）噪声：本项目主要噪声为各种生产设备运行产生的噪声。

- 本项目实行两班制生产，每班8h，厂区噪声源主要为生产设备及辅助设施运行噪声，通过选用噪声低、振动小的设备；对风机等高噪声设备加设减振垫；合理布置设备位置；车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；加强生产现场管理和设备养护，减少或降低人为噪声。

- （四）固废：本项目营运过程产生的固体废物可分为生活垃圾、一般固废和危险废物。

本项目一般固废仓库位于车间东侧区域，存放废包装材料，暂存点为水泥地面，能做到防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等相关要求，各类一般废物定置分类存放；

本项目危废仓库设置于车间二楼单独房间，存放废抹布、废油桶、废活性炭、废过滤棉。危险废物集中收集后在危废仓库暂存，定期交由浙江悦胜环境科技有限公司等资质单位安全处置。危废库具备防腐防渗、防雨淋等措施，可以有效防止二次污染，规范建立了危废台账。

- （五）环境风险防范措施：企业于2026年5月份编制完成了《浙江未智环绿环保科技有限公司突发环境事件应急预案》，并于2026年5月6日通过了安吉县环境应急与事故调查中心备案，备案号为330523-2026-065-L。针对可能产生的环境风险，企业设立了事故应急指挥领导小组，并定期开展演练，同时配备了相应的应急物资，包括灭火器，急救箱等。

# 四、环境保护设施调试监测结果

# 中昱（浙江）环境监测股份有限公司对本项目进行了验收监测（报告编号：中昱环境（2026）检05-005号）。监测期间，验收本项目时生产工况正常，符合竣工验收工况负荷要求。

（一）环保设施处理效率

（1）废水处理设施

本项目无生产废水排放，不涉及废水处理设施处理效率问题。

（2）废气处理设施

污染物去除效率根据废气处理设施进出口检测数据计算，得到项目配备废气处理设施对排气筒污染物的去除效率，具体见下表。

表1  废气处理效果一览表

| 废气处理设施 | 污染物 | 进口 | 出口 | 去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均速率（kg/h） | 平均速率（kg/h） |  |
| 过滤棉吸附+二级活性炭吸附 | 非甲烷总烃 （2026.5.8） | 0.022 | 5.4*10-3 | 75.5 |
|  | 非甲烷总烃（2026.5.9） | 0.0294 | 9.81*10-3 | 66.6 |
| 注：*根据《二级活性炭吸附法在小微企业VOCs末端治理中的应用研究》（夏兆昌，曹梦如.安徽化工.2021,6:93~94）中的“二级活性炭吸附法的处理效率跟进口浓度成正比例关系，处理效率随着进口浓度的增加而升高。VOCs浓度越高，气体分子活性越高，与活性炭接触越充分，从而处理效率越高”；企业实际验收监测期间污染物产生浓度较小，低于环评审批污染物产生浓度，故去除效率也略低于环评审批，但排放口非甲烷总烃的排放浓度、排放速率和排放量均在环评及环评审批范围内。 |  |  |  |  |

（3）厂界噪声治理设施

监测结果显示：本项目东侧厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，说明本项目采取的噪声防治措施合理。

（4）固体废物治理设施

本项目固废均委托外单位进行处置，自身不配备固体废物处理设施。生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门清运处理；边角料及次品、收集的粉尘收集后回用于生产；一般固体废物收集后出售给废旧物资回收公司；危险废物集中收集后委托浙江悦胜环境科技有限公司等资质单位安全处置。

（二）污染物排放情况

（1）噪声污染物排放评价

由检测结果可知，本项目东侧厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（2）废气污染物排放评价

由检测结果可知，本项目挥发废气中非甲烷总烃有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5中大气污染物特别排放限值；臭气浓度有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的恶臭污染物排放标准值。

由检测结果可知，本项目厂界臭气浓度无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的厂界标准值；非甲烷总烃、颗粒物无组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9中企业边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃厂区内无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值。

（3）废水污染物排放评价

由检测结果可知，本项目污水总排口中pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量排放浓度满足安吉净源污水处理有限公司城北污水处理厂的纳管进水标准。

（4）污染物排放总量

根据企业的生产情况和验收监测结果，核算实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、NH3-N、挥发性有机物（VOCs）、颗粒物排放总量，具体见下表。

表2  实际污染物排放总量控制指标核算表

| 类别 | 总量控制指标名称 |  | 审批排放量（t/a） |  | 实际排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 |  | 300 |  | 300 |
|  | CODCr |  | 0.012 |  | 0.012 |
|  | NH3-N |  | 0.001 |  | 0.001 |
| 废气 | 挥发性有机物（VOCs） | 有组织 | 0.030 | 0.047 | 0.040 |
|  |  | 无组织 | 0.017 |  |  |
|  | 颗粒物 | 有组织 | / | 0.306 | 0.306 |
|  |  | 无组织 | 0.306 |  |  |
| 注：1、挥发性有机物（VOCs）有组织0.023t/a，实际排放量=0.023+0.017=0.040t/a； - 2、验收监测期间，生产负荷为100%。 |  |  |  |  |  |

根据上表可知，实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、NH3-N、挥发性有机物（VOCs）、颗粒物均在环评审批的总量控制指标范围内。

# 五、工程建设对环境的影响

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《浙江未智环绿环保科技有限公司年产1万平方米新材料板材项目竣工环境保护验收监测报告表》等资料及环境保护设施现场检查情况，本项目环保手续齐全，污染防治措施基本按照环评及批复要求落实；经验收监测可知，废气、废水、噪声数据均能达标，固体废物能得到妥善处置，因此该本项目符合申请建设项目竣工环境保护自主验收条件项目，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中所列验收不合格的情形，符合竣工环境保护验收条件，验收结论为合格。

# 六、后续要求

（一）完善生产设施和环保设施标识标牌，完善企业环保管理制度，完善各类台账建设。

（二）进一步加强对有机废气处理设施的日常管理和维护，定期更换活性炭，并足量填充高碘值活性炭，确保长期稳定达标排放。

（三）建议企业加强日常环保管理和环境风险防范与应急事件处置能力，并开展演练。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

浙江未智环绿环保科技有限公司

2026年5月28日